Not A Scrap

Weekend 3-4 Mai + Semaine du 5 Mai:
Creation du projet: 6h à coder pour s’entraîner à la nuit du code le samedi 26.

Bases: Draw le monde et faire les graphiques, le joueur, la camera, les collisions.
Le joueur a des armes et il y a un type d’ennemi qu’on peut spawn quand on veut, ils peuvent dash,
les salles ont des connecteurs entre elles mais il y a des bugs car elles se croisent, ajouté des items pour le joueur

Semaine du 12 Mai:

Les ennemis on du pathing vers les connecteurs car sinon ils se bloquent dans les autres salles que le joueur, ils ont des graphiques différents pour regarder vers le joueur et dash, ecran rouge quand le joueur prend des dégats, dessins d’autres ennemis par Erine, game restart, find room par coordonées, des bullets qui peuvent perçer les ennemis, petites collisions entre les ennemis pour pas qu’ils se stackent à 1 endroit, description on screen, condition de victoire.

Problèmes de listes qui changent lorsqu’on ne veut pas, réglé avec notre propre list_copy fonction (copy n’existe pas je suis dans le deni).

Semaine du 19 Mai:
Slash pour le joueur et les ennemis, on_tick fonction pour alléger les calculs de l’ordinateur (tout les 60 frames, faire ça), début des sons, réglé des problèmes de spread des armes et de vitesse du joueur, différents ennemis avec des caractéristiques différentes, coffres dans lesquels il y a des items ou des armes, ship running comme lobby avec des animations.

Problèmes de merge github desktop, on comprend pas grand chose et ça detruit un peu notre code mais à la fin on prend de l’historique et on copie dans le code.

Semaine du 26 Mai:

Beaucoup de balancing avec les armes et les ennemis, meilleurs fps en blt que autour du joueur, fuel pour finir le jeu, fait d’autres ennemis, bunkers de plus en plus difficiles avec difficulté, knockback, début musique de fond.

Semaine du 2 Juin:
Explosion a la fin du jeu, munitions limitées, recycleurs pour fuel, fin musique et sons pour a peu pres tout pour agréabilité, fix bugs avec bloquage d’ennemis.

COMMENT JOUER:
ZQSD pour bouger, CLIC GAUCHE pour tirer, CLIC DROIT / C pour slash, ESPACE pour dash

Pour gagner,
Obtenir du fuel, montant indiqué au vaisseau, puis le ramener au ship avant que l’explosion tue le joueur et partir pour un autre bunker